PayloadLab 주간 진행 보고

보고 기간  2026-10-01 ~ 2026-10-06   |   전체 상태  🟢 정상 진행

대상: 지도교수님   |   작성: PayloadLab 6조

이번 주 한 줄 요약 : 기존 기획·조사 문서를 바탕으로 1차 MVP의 문서 체계를 정리하고, SQL Injection·Reflected XSS·IDOR의 UI와 기술 구현 상태를 확인했습니다. 다음 주에는 유형별 흐름을 통합 검증합니다.

# 1. 이번 주 주요 작업

기존 문서와 GitHub 운영 흐름을 정리했습니다. 팀원이 작성한 유형별 조사와 기획 문서를 기준으로 1차 MVP 범위, 학습 흐름, Lens 설명 방향, 데이터 흐름 다이어그램의 기준을 한 흐름으로 확인했습니다.

1차 MVP의 UI 구성을 확인했습니다. 공격 유형 목록, Easy·Medium 난이도 선택, 공격 입력창, Lens 피드백, 결과·데이터 흐름 다이어그램이 하나의 학습 흐름으로 연결되도록 화면 구조를 정리했습니다.

핵심 기술 구현을 확인했습니다. SQL Injection·Reflected XSS·IDOR 실습 로직과 입력 결과, Lens 규칙, 흐름 데이터 구조가 구현되어 있으며 백엔드 테스트 26개가 통과했습니다. 다만 전체 화면과 Docker 환경을 하나의 사용자 흐름으로 검증하는 작업은 다음 주로 남겼습니다.

# 2. 단계별 결과물 계획

아래 내용은 현재 구현 상태와 다음 확장 방향을 구분해 정리한 계획입니다.

| 단계 | 목표 | 현재 결과물 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1차 MVP | 입문자가 입력을 통해 공격 원리를 이해하는 흐름 검증 | SQL Injection·Reflected XSS·IDOR, 유형·난이도 선택, 입력창, Lens, 결과 다이어그램, 재시도 흐름 |
| 2차 MVP | 첫 학습 흐름을 유지하면서 연습 범위 확장 | SSRF 교육용 모의 시나리오와 제한된 Linux 명령어 빈칸 퀴즈를 후보로 검토 |
| 최종 결과물 | 초보자가 설치 부담 없이 반복 연습할 수 있는 교육용 웹 서비스 | 유형 목록·난이도 구분·제한된 입력 시뮬레이션·Lens·다이어그램·안전·사용성 점검 |

# 3. 토의를 통해 정리된 내용

| 논의 주제 | 정리한 방향 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 이번 주 구현 범위 | SQL Injection·Reflected XSS·IDOR의 UI와 기술 구현 확인 | 입문 학습에 필요한 대표 흐름을 먼저 통합 검증하기 위해 |
| 설명 방식 | 성공 여부뿐 아니라 입력 위치·부족한 요소·필요한 이유를 Lens로 설명 | 실패 원인을 바탕으로 사용자가 다음 입력을 스스로 수정하도록 하기 위해 |
| 확장 기능 | SSRF·Linux 명령어 퀴즈는 1차 MVP 검증 이후 진행 | 핵심 세 유형의 화면과 설명 품질을 먼저 확보하기 위해 |
| 안전 범위 | 정해진 교육용 시나리오와 더미 데이터 안에서만 결과 재현 | 실제 외부 대상 공격 기능으로 확장되지 않도록 하기 위해 |

# 4. 해결되지 않은 일

| 내용 | 현재 상태 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- |
| 유형별 입력·Lens·다이어그램 연결 | 개별 화면과 로직은 확인했으나 모든 유형·난이도의 연결 검증은 남음 | 동일한 테스트 시나리오로 성공·실패·재시도 흐름 점검 |
| 프론트엔드·백엔드 결과 일치 여부 | 백엔드 단위 테스트는 통과했으나 전체 브라우저 흐름은 추가 확인 필요 | Docker 실행 후 입력값·Lens 문장·다이어그램 결과 대조 |
| 예외 입력과 회귀 여부 | 공통 검증표가 아직 없음 | 정상·실패·빈 입력·경계 입력을 유형·난이도별로 검증 |

# 5. 다음 주에 할 일

SQL Injection·Reflected XSS·IDOR의 Easy·Medium 시나리오를 Docker 환경에서 처음부터 끝까지 통합 검증합니다.

입력값이 실제 결과 화면과 Lens, 데이터 흐름 다이어그램에 동일하게 반영되는지 확인합니다.

예외 입력과 기존 기능 회귀를 점검하고, 발견된 문제는 Issue와 Pull Request로 기록합니다.

통합검증 결과를 바탕으로 1차 MVP의 완료 여부와 SSRF·Linux 명령어 퀴즈 확장 조건을 정리하여 교수님께 의견을 요청합니다.