PayloadLab 주간 진행 보고

보고 기간  2026-09-01 ~ 2026-09-11   |   전체 상태  정상 진행  |  기획안은 교수님 검토 전

이번 주 한 줄 요약: 프로젝트를 시작하기 위한 GitHub 운영 구조와 문서 체계를 설계하고, 1차·2차 MVP 및 최종 결과물은 팀 내부 기획 초안으로 정리했습니다.

# 1. 이번 주에 한 일

프로젝트를 위한 GitHub 운영 구조를 설계했습니다. 할 일과 논의는 Issue, 조사·결정 근거는 docs, 실제 변경은 Pull Request로 연결하고, 역할·Assignee·주간 보고를 같은 흐름에서 확인하도록 정리했습니다.

문서와 보고서 체계를 설계했습니다. 기획, 자료조사, 의사결정, 회의·교수님 보고 문서를 분리하고, 이후 매주 복제해 쓸 주간 보고 공용 양식을 마련했습니다.

1차 MVP의 화면 흐름과 단계별 범위를 팀 내부 기획 초안으로 정리했습니다. 사용자는 유형과 난이도를 고르고 입력한 뒤, Lens와 결과 다이어그램을 보며 다시 입력을 고치는 흐름을 우선 검토합니다.

# 2. 팀 내부 단계별 결과물 계획

아래 범위는 팀 내부 기획 초안이며, 교수님 검토와 이후 자료조사 결과에 따라 조정합니다.

| 단계 | 목표 | 결과물 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1차 MVP | 한 번의 입력으로 공격 원리를 이해하는 흐름 검증 | SQL Injection·Reflected XSS·IDOR, 유형·난이도 선택, 입력창, Lens, 입력이 포함된 결과 다이어그램, 재시도 흐름 |
| 2차 MVP | 첫 학습 흐름을 유지하며 연습 범위 확장 | SSRF 교육용 모의 시나리오와 리눅스 명령어 가상 파일 시스템·빈칸 퀴즈를 후보로 검토 |
| 최종 결과물 | 설치 없이 반복 연습하는 교육용 웹 서비스 | 유형 목록과 난이도 구분, 제한된 입력 시뮬레이션, Lens, 다이어그램, 오류·안전·사용성 점검, 사용자 가이드와 발표 자료 |

# 3. 팀 내부 토의를 통해 정리한 가설

| 논의 주제 | 정리한 방향 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 주요 사용자 | 보안 입문 희망자 | 기존 취약점 실습 환경은 설치와 첫 접근 자체가 어려울 수 있기 때문 |
| 핵심 학습 방식 | 정답 제시보다 실수 위치와 이유 설명 | 사용자가 다음 입력을 스스로 고치며 반복 학습하도록 하기 위해 |
| 안전 범위 | 교육용 시나리오 안에서 결과를 시뮬레이션 | 학습 목적을 유지하면서 오용 가능성을 줄이기 위해 |
| 확장 기능 | SSRF·리눅스 퀴즈는 첫 단계 이후 검토 | 핵심 세 유형의 화면과 설명 품질을 먼저 확보하기 위해 |

# 4. 아직 해결되지 않은 일

| 내용 | 현재 상태 | 다음 행동 |
| --- | --- | --- |
| 1차 MVP 범위에 대한 교수님 의견 | 팀 내부 기획 초안 단계 | 교수님 검토를 통해 우선순위와 범위를 보완 |
| 유형별 Easy·Medium 기준과 학습 범위의 근거 문서화 | 범위 방향은 정리했고 세부 근거를 보완 중 | #5 및 유형별 조사 이슈에 자료 출처와 학습 시나리오를 연결 |
| Lens가 입력 실수를 판단하는 규칙과 설명 문장 | 목표와 화면 방향만 정리됨 | SQL Injection·XSS·IDOR별 입력 위치, 누락 요소, 이유를 설계 |
| Docker 실행 환경과 공개 전 안전 기준 | 기술·운영 기준을 구체화해야 함 | 네트워크 격리, 입력 제한, 재현성, 공개 조건을 검증 |

# 5. 다음 주에 할 일

1차 MVP의 범위와 우선순위에 대한 교수님 의견을 확인하고, 팀 내부 기획 초안을 보완합니다.

세 유형에 대해 학습 목표, Easy·Medium 구분, 입력 예시, Lens 설명 기준을 자료조사 문서로 구체화합니다.

화면 설계 결과를 바탕으로 유형 선택 → 입력 → Lens → 다이어그램 → 재시도 흐름의 프로토타입 요구사항을 구체화합니다.

역할 확인을 바탕으로 해당 이슈에 Assignee를 연결하고, 각 역할에 맞는 자료조사 문서를 정리합니다.

GitHub 운영 가이드를 바탕으로 역할 확인, Issue, Assignee, 문서 업로드, Pull Request의 작업 흐름을 적용합니다.

# 6. 남은 일

| 남은 항목 | 완료 판단 기준 |
| --- | --- |
| 유형별 학습 시나리오 | SQL Injection·XSS·IDOR별 입력 예시, Lens 규칙, 설명 문서가 연결됨 |
| 화면 프로토타입 | 유형 선택 → 입력 → Lens → 다이어그램 → 재시도 흐름이 화면으로 정리됨 |
| 안전 기준 | Docker 실행 범위와 공개 전 점검 기준이 문서화됨 |

# 7. 교수님 의견 요청

1차 MVP를 SQL Injection·Reflected XSS·IDOR 세 유형과 입력 → Lens → 다이어그램 흐름에 집중하고, SSRF·리눅스 명령어 학습은 다음 단계로 두는 범위가 보안 입문자 대상 캡스톤 프로젝트의 우선순위로 적절한지 의견을 받고 싶습니다.

# 8. 근거 자료

프로젝트 기획·범위 허브  #2

초기 보안 유형·난이도·학습 경계  #5

안전 모델·법적 검토 범위  #6

프로토타입 핵심 사용자 흐름  #7

프로젝트 한눈에 보기  docs/planning/2026-09-07-project-brief.md